Estudio de Requerimiento Humano

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Proyecto de Migración, Rediseño y Mejoras de los Módulos de Reclutamiento y Selección del Sistema SIGA

Gestión Humana (SIGAPJ-GH)

7 de abril de 2017

| Dirección de Planificación | Fecha: | 7/04/2017 |
| --- | --- | --- |
| Estudio de Requerimiento Humano | # Informe: | 23-PLA-OI-2017 |
| Proyecto u oficinas analizadas: | Migración, Rediseño y Mejoras de los Módulos de Reclutamiento y Selección del Sistema SIGA Gestión Humana ( SIGAPJ-GH) |

| I. Plazas por Analizar | Dirección de Gestión Humana 1 Coordinadora o Coordinador de Unidad 4. 1 Coordinadora o Coordinador de Unidad 3. 2 Profesionales Administrativas o Administrativos 2. Dirección de Tecnología de Información 1 Profesional en Informática 2. Creados bajo la modalidad de “permiso con goce de salario y sustitución” por todo el 2017. |
| --- | --- |
| II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada | En la sesión N° 89-15 del 6 de octubre de 2015, artículo IV, el Consejo Superior dispuso adjudicar la Contratación Directa por Excepción N° 2015CD-000009-PROVEX “Migración, rediseño y mejoras del módulo de Reclutamiento y Selección del Sistema Integrado de Gestión Humana”, a la empresa Soluciones Informáticas Babel S.A. Como parte del proyecto de la migración de los módulos contenidos en el Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH), se le otorgaron un total de cuatro permisos con goce de salario y sustitución a la Dirección de Gestión Humana, propiamente a las secciones de Reclutamiento y Selección y a la Sección de Administración de Carrera Judicial, para que fungieran como equipo contraparte en el proyecto. Para la actualización de la plataforma tecnológica del sistema de reclutamiento y selección, a la Dirección de Tecnología de la Información se le dotó de una plaza Profesional en Informática 2, para que conformara el equipo contraparte durante la ejecución del proyecto, el periodo de garantía de la contratación y las posibles prórrogas que podría solicitar la empresa. |
| III. Información Relevante | 3.1. Análisis de Indicadores de Gestión Los recursos se dotaron bajo la condición de que estuvieran supeditados a los resultados del cumplimiento del cronograma y del siguiente indicador de gestión: Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año. En reunión con las licenciadas Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, Subdirectora y Jefa de Sección de Reclutamiento y Selección, ambas de la Dirección de Gestión Humana respetivamente, indican que la aplicación del referido indicador de gestión fue del 100%, al completarse todas las etapas, las cuales fueron atendidas a satisfacción. Exponen que existe un proyecto de Ley que se discute a lo interno de la Asamblea Legislativa, relacionado con el pago de las incapacidades, el cual podría impactar significativamente el Sistema de Administración Salarial, por lo que sería indispensable la continuidad del recurso. 3.2. Análisis Cualitativo. Se gestionó la prórroga de los permisos para el 2017, en forma conjunta por la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de Información, mediante oficio N° JP-0776-16//4470-DTI-2016, la cual fue acogida parcialmente por el Consejo Superior en la sesión N° 114-16, artículo CXI, en donde por tres meses se conceden los permisos con goce de salario y sustitución, para continuar con el proyecto. Esto evidencia las gestiones que han venido realizando la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de la Información, en procura de la continuidad del proyecto con el objetivo de no crear una afectación como equipo contraparte. 3.3. Análisis de la labor de los recursos de la Dirección de Gestión Humana. Con el objetivo de visualizar el uso que se le ha dado a los recursos otorgados para la creación del SIGA-GH, módulo de Reclutamiento y Selección y Sección Administrativa de Carrera Judicial, a continuación se presenta un resumen de las gestiones más relevantes desde el inicio del proyecto: Primera Etapa: Consta de 22 pantallas dedicadas a la creación de parámetros, necesarias para el funcionamiento de la totalidad del sistema en desarrollo. Segunda Etapa: Desarrollo de la oferta de Servicios (15 pantallas). Durante esta etapa se rediseñó en coordinación con otras unidades, una oferta de servicios única que facilita la investigación de antecedentes de las personas oferentes. Tercera Etapa: En total se desarrollaron 24 pantallas, que consisten en la definición de rubros (bases de selección) previamente definidos que se van a evaluar para obtener un promedio final por persona según clase de puesto, las evaluaciones psicológicas y de conocimiento, la experiencia y la formación académica. Cuarta Etapa: Consta de 17 pantallas dedicadas al llenado de vacantes y entre las funcionalidades se incluyen el desarrollo de pantallas de consultas de ternas, confección de nominas y ternas. Quinta Etapa: La misma consta de una prueba integral de las etapas anteriormente citadas. En términos generales, la contratación consistía en una duración total para el proyecto de 54 semanas (poco más de un año), para desarrollar en cinco etapas, el cual ya fue ejecutado y actualmente se están utilizando “horas de acompañamiento” según se requiera. La Licda. Arrieta Meléndez indica que actualmente se gestiona la contratación con horas de desarrollo, de acuerdo con el rendimiento de los tiempos de desarrollo por lo que se proyecta concluir en diciembre del 2017; no obstante, esta modalidad es nueva y no se conoce los tiempos de respuesta del proceso. Indica la Licda. Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección de Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información, que se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y migración de Administración Salarial”, el cual finalizó el 26 de mayo del 2016 y se implementó el 07 de setiembre del 2016. Se estableció una garantía de 12 meses, contada a partir de la puesta en producción, la que rige sobre los posibles fallos que puedan generarse en el funcionamiento del sistema, la cual inició el 11 de marzo del presente año. 3.4.- Análisis de a labor de los recursos de la Dirección de Tecnología de Información. El recurso otorgado para la Dirección de Tecnología de Información, es de una plaza de Profesional en Informática 2, mediante un permiso con goce de salario, la que será la persona responsable de migrar la información del Módulo de Reclutamiento y Selección y cualquier otra contratación relacionada con el trabajo que se ha venido desempeñando en esta área y las necesidades de la institución. El recurso asignado a la Dirección de Tecnología en el 2016 cumplió con el cronograma establecido (anexo) y se dedicó en exclusiva a lo relacionado con el proyecto en las siguientes actividades: · Contraparte de la contratación. · Documentación de requerimientos. · Apoyo en el proceso de prueba. · Seguimiento del cronograma. · Instalación de los ambientes de pruebas. · Apoyo en el proceso de definición de requerimientos. · Revisión de productos entregados. · Labores administrativas de la contratación, actas de aceptación, etc. La Licda. Carmen Quesada Chacón indica que se solicitaron dos prórrogas de plazos en el Proyecto, por un periodo de 10 y 12 días, las que ya concluyeron en forma satisfactoria y se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y Migración de Administración Salarial”, la que finalizó el 26 de mayo del 2016 y se implementó el 07 de setiembre del mismo año. Actualmente se está ejecutando la contratación 2016CD-000352-PROVCD, denominada “HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO RUPTURA DE CONVENIO”, la cual da continuidad a esta contratación, debido a ajustes que se requieran durante el periodo de garantía del 50% de esta contratación. Agrega la Licda. Quesada Chacón que previo a solicitar las horas de acompañamiento, se realizó un cronograma antes de iniciar, considerando que la ejecución del proyecto que se elabora en paralelo con el periodo de garantía inició el 11 de marzo del 2017 y finaliza el 23 de marzo del 2018. Finalmente, expone que en enero de este año, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública, solicitó el desarrollo de un módulo de Reclutamiento para apoyar el proceso de nombramientos de la Defensa Pública. Por lo anterior se tramitó una nueva contratación por no formar parte del Plan Estratégico de Tecnología y este proyecto se implementará en el 2017-2018. |
| IV. Elementos Resolutivos | 4.1- Los cinco permisos con goce de salario y sustitución otorgados por el Consejo Superior (1 Coordinadora o Coordinador 4, 1 Coordinadora o Coordinador 3, 2 Profesional Administrativa (o), y 1 Profesional en Informática), fueron cedidos con el objetivo de que conformaran el equipo técnico contraparte del proyecto de migración de los módulos contenidos en el Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH), para las secciones de Administración de la Carrera Judicial, y de Reclutamiento y Selección. 4.2- Se estableció como indicador de gestión para evaluar los recursos otorgados, el siguiente: actividades ejecutadas anualmente entre las actividades programadas, en donde se determinó que durante el 2016 su ejecución fue del 100%, al evidenciarse que las etapas indicadas fueron completamente “cumplidas”. 4.3- La Dirección de Gestión Humana realiza una gestión en procura de la continuidad de los permisos con goce vigentes, para concluir con el periodo de garantía, el proceso de implementación y el desarrollo del módulo de Reclutamiento para el proceso de nombramientos de la Defensa Pública. 4.4.- Dentro de los aspectos más relevantes, se tiene que ya se cumplió con las cinco etapas del proyecto y lo que está pendiente es la ejecución para lo que se están tramitando horas de acompañamiento, ejecución que se realiza en paralelo con el periodo de garantía que inició el 11 de marzo del 2017 y finaliza el 23 de marzo del 2018. 4.5.- En cuanto a la ampliación, se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y Migración de Administración Salarial”, que finalizó el 26 de mayo del 2016, y se implementó el 07 de setiembre del 2016, y fue coordinada por la Dirección de Tecnología de Información, para monitorear entre otras cosas el funcionamiento integrado del sistema. 4.6.- La jefatura de la Dirección de Gestión Humana indicó que actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de Ley relacionado con el pago de las Incapacidades. Este proyecto impactará significativamente el sistema de Administración Salarial; sin embargo, este tipo de proyecto es analizado de manera integral para determinar el impacto en la Institución desde todas sus vertientes. 4.7.- El cumplimiento de los cronogramas de trabajo de la Dirección de Gestión Humana y de la Dirección de Tecnología, en los presentes proyectos fue del 100%, por lo que se finalizó con la actual contratación y se inició con el periodo de garantía, el cual es de doce meses y culminaría el 23 de marzo del 2018. 4.8.- Adicionalmente, se solicitó por parte de la Defensa Pública el desarrollo de un módulo de Reclutamiento para apoyar el proceso de nombramientos de la Defensa Pública. Este proyecto se implementará en el 2017-2018 y se tramitará mediante una nueva contratación, por cuanto no formaba parte del Plan Estratégico de la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que se deben de establecer las nuevas necesidades de los recursos y determinar con mayor precisión el plazo del nuevo proyecto, mediante cronogramas de trabajo de todas las oficinas involucradas. |
| V. Recomendaciones | 5.1.- De acuerdo a los análisis realizados, y a las entrevistas realizadas a las personas involucradas en el proyecto, no se recomienda prorrogar los permisos con goce de salario y sustitución otorgados a la Dirección de Gestión Humana y a la Dirección de Tecnología de la Información para el proyecto de “Migración, Rediseño y Mejoras del Módulo de Reclutamiento y Selección del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Gestión Humana”. Los motivos por lo que no se renueva el recurso para el 2018 son los siguientes: El Proyecto original prácticamente está terminado y con un efectivo cumplimiento en todas sus etapas. Para el 2018 solamente quedarán pendientes tres meses de la etapa de garantía, donde se supone que luego del efectivo cumplimiento, los aspectos a atender deberían ser menores y con una tendencia de disminución según avanza el año de garantía. Se recomienda que de ser necesario, las Jefaturas de las Direcciones de Gestión Humana y de Tecnología de la Información, deleguen personal con experiencia a esta función. Respecto del Proyecto de Incapacidades que se encuentra en la Asamblea Legislativa, se tiene que a pesar de su importancia, aún se mantiene en etapa de expectativa, por lo que habría que esperar su aprobación definitiva. En cuanto al Proyecto del Módulo de Reclutamiento en la Defensa Pública, se requiere de previo a conceder recursos adicionales, la definición sobre la participación de la Dirección de Gestión Humana y de la Defensa Pública, y la definición de planes de trabajo y cronogramas en donde se definan los plazos de desarrollo y ejecución. |

| Realizado por: | Msc. Roy Fernando Vargas Naranjo, Profesional 2 Subproceso Evaluación. |
| --- | --- |
| Aprobado por: | Máster Randall Quirós Soto, Jefe del Subproceso Organización Institucional |
| Visto bueno: | Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación. |

NVB/RQS//pvv

## Permisos con goce de salario y sustitución por Analizar

| Migración, Rediseño y Mejora de los Módulos de Reclutamiento y Selección del Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH) |
| --- |
| Cantidad | Tipo de Plaza | Condición Actual | Plazo Actual | Tiempo de Existir este Recurso | Último Acuerdo |
| Dirección de Gestión Humana |
| 1 | Coordinadora o Coordinador de Unidad 4 | Permiso con goce de salario y sustitución | 12 meses | Desde el 2014 | Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII. |
| 1 | Coordinadora o Coordinador de Unidad 3 | Permiso con goce de salario y sustitución | 12 meses | Desde el 2014 | Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII. |
| 2 | Profesionales Administrativas (os) 2 | Permisos con Goce de Salario y Sustitución | 12 meses | Desde el 2014 | Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII. |
| Dirección de Tecnología de Información |
| 1 | Profesional en Informática 2 | Permiso con goce de salario y sustitución | 12 meses | Desde 2014 | Consejo Superior, sesión Nº 35-16, artículo VII. |

## Justificación de la Situación o Necesidad Planteada

En la sesión N° 89-15 del 6 de octubre de 2015, artículo IV, el Consejo Superior dispuso adjudicar la Contratación Directa por Excepción N° 2015CD-000009-PROVEX “Migración, rediseño y mejoras del módulo de Reclutamiento y Selección del Sistema Integrado de Gestión Humana”, a la empresa Soluciones Informáticas Babel S.A.

Como parte del proyecto de la migración de los módulos contenidos en el Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH), se le otorgaron un total de seis permisos con goce de salario y sustitución a la Dirección de Gestión Humana, propiamente a las secciones de Reclutamiento y Selección, y a la Sección de Administración de Carrera Judicial, para que fungieran como equipo contraparte en el proyecto.

Posteriormente, los requerimientos fueron modificados a partir de la necesidad de mayor experiencia por lo que se sustituyeron los cuatro permisos de Técnica Administrativa o Técnico Administrativo 2 por dos permisos de Profesional Administrativa(vo) 2, para que finalmente la cantidad de permisos con goce de salario para la Dirección de Gestión Humana fueron de cuatro recursos.

Por otra parte, para garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto, para la actualización de la plataforma tecnológica del sistema de reclutamiento y selección, a la Dirección de Tecnología de la Información se le dotó de una plaza Profesional en Informática 2, para que formara parte del equipo contraparte durante la ejecución del proyecto, el periodo de garantía de la contratación y las posibles prórrogas que podría solicitar la empresa.

## Información Relevante

3.1.- Análisis de los recursos de la Dirección de Gestión Humana.

3.1.1- Análisis de Indicadores de Gestión.

Los recursos se dotaron bajo la condición de que estuvieran supeditados a los resultados del cumplimiento del cronograma, y del siguiente indicador de gestión:

- Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año.

Al respecto en reunión sostenida con las licenciadas Roxana Arrieta Meléndez y Olga Guerrero Córdoba, Subdirectora de la Dirección de Gestión Humana y Jefa de la Sección de Reclutamiento y Selección respetivamente, indican que la aplicación del referido indicador de gestión fue del 100%, al completarse todas las etapas en que participaron los permisos con goce de salario y sustitución, las cuales fueron atendidas a satisfacción, conforme al cronograma que se adjunta en el Anexo. A la fecha están desarrollando la quinta etapa del proyecto, que consta de una prueba integral de las etapas previamente ejecutadas.

También exponen que existe un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, relacionado con el pago de las incapacidades, el que podría impactar significativamente el Sistema de Administración Salarial, por lo que sería indispensable la continuidad del recurso.

3.1.2.- Análisis Cualitativo.

3.1.2.1.- Condición actual de los permisos con goce de salario.

Conforme a la solicitud de prórroga de los nombramientos de los permisos con goce de salario y sustitución, realizada por la Dirección de Gestión Humana mediante oficio JP-0776-2016, los recursos se distribuyen actualmente de la siguiente forma:

Cuadro N° 1

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS PERMISOS CON GOCE DE SALARIO Y SUSTITUCIÓN ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

| Cantidad | Tipo de Puesto |
| --- | --- |
| Sección de Administración de la Carrera Judicial |
| 1 | Coordinadora o Coordinador de Unidad 4 |
| 1 | Profesional Administrativa(o) 2 |
| Sección de Reclutamiento y Selección |
| 1 | Coordinadora o Coordinador de Unidad 3 |
| 1 | Profesional Administrativa(o) 2 |

FUENTE: Elaboración propia.

Inicialmente, en la sesión N° 22-15 del 11 de marzo de 2015, artículo II, se otorgaron cuatro permisos con goce de salario para Técnica o Técnico Administrativo 2, no obstante, estos fueron sustituidos por dos permisos de Profesional Administrativa(o) 2. Al respecto, se destaca que el cambio obedeció a la necesidad de contar con personal con mayor experiencia en los temas abordados en las etapas de la contratación, por lo que en la actualidad los recursos existentes están distribuidos según el cuadro anterior.

Para el cumplimiento del proyecto, los recursos mencionados se avocaron a realizar las siguientes actividades:

- Estudios de Necesidades.

- Confección de Casos de Usos.

- Confección de Casos de pruebas.

- Acompañamiento a la empresa Babel en el desarrollo.

- Pruebas de cada una de las pantallas.

- Reporte de errores en el sistema.

- Verificación de correcciones del sistema.

Se gestionó la prórroga de los permisos para el 2017, en forma conjunta por la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de Información, mediante oficio N° JP-0776-16//4470-DTI-2016, el que fue acogido parcialmente por el Consejo Superior en la sesión N° 114-16, artículo CXI, en donde por tres meses se conceden los permisos con goce de salario y sustitución, para que continúen con el proyecto “Migración, rediseño y mejora del Sistema de la Sección de Reclutamiento y Selección y Sección Administrativa de Carrera Judicial”.

Conforme a lo anterior, se evidencian las gestiones que han venido realizando la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de la Información, en procura de la continuidad del proyecto con el objetivo de no crear una afectación como equipo contraparte, tal como viene en funcionamiento desde el 2015.

3.1.3.- Análisis de la labor de los recursos de la Dirección de Gestión Humana.

Con el objetivo de visualizar, el uso que se le ha dado a los recursos otorgados para la creación del SIGA-GH, módulo de Reclutamiento y Selección y Sección Administrativa de Carrera Judicial, a continuación se presenta un resumen de las gestiones más relevantes desde el inicio del proyecto:

- Primera Etapa

Consta de 22 pantallas dedicadas a la creación de parámetros, necesarios para el funcionamiento de la totalidad del sistema en desarrollo.

- Segunda Etapa

Desarrollo de la oferta de Servicios (15 pantallas). Durante esta etapa se rediseñó en coordinación con otras unidades, una oferta de servicios única que facilita la investigación de antecedentes de las personas oferentes. Igualmente, se desarrollaron 19 pantallas, entre las que están la creación de concursos y convocatorias, inscripción de postulantes, inhabilitaciones, revisión de requisitos, entre otras.

- Tercera Etapa

En total se desarrollan 24 pantallas, que consisten en la definición de rubros (bases de selección) previamente definidos, que se van a evaluar para obtener un promedio final por persona según clase de puesto, las evaluaciones psicológicas y de conocimiento, la experiencia y la formación académica.

- Cuarta Etapa

Consta de 17 pantallas dedicadas al llenado de vacantes y las funcionalidades, que incluyen el desarrollo de pantallas de consultas de ternas, confección de nominas y ternas.

- Quinta Etapa

La misma consta de una prueba integral de las etapas anteriormente citadas.

En términos generales, la contratación consistía en una duración total para el proyecto de 54 semanas (poco más de un año), para desarrollar en cinco etapas, el cual ya fue ejecutado y actualmente se están utilizando “horas de acompañamiento” según se requiera.

La Licda. Arrieta Meléndez indica que actualmente se gestiona la contratación con horas de desarrollo, de acuerdo con el rendimiento de los tiempos de desarrollo, por lo que se proyecta concluir en diciembre del 2017; no obstante, esta modalidad es nueva y no se conocen los tiempos de respuesta del proceso.

Además, se estableció una garantía de 12 meses, contada a partir de la puesta en producción, la cual rige sobre los posibles fallos que puedan generarse en el funcionamiento del sistema, la cual inició el 11 de marzo del presente año.

Se estimaba que una vez finalizado el proyecto, se tendría la contratación de un 50% del Sistema en el cual se pretendía desarrollar el módulo para los concursos de puestos de juezas o jueces suplentes, listas y nombramientos de juezas y jueces suplentes, así como un módulo para la Unidad de Investigación Socio-laboral y de Antecedentes personales.

Al respecto, indica la Licda. Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección de Sistemas de la Dirección de Tecnología e la Información, que se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y migración de Administración Salarial”, el cual finalizó el 26 de mayo del 2016 y se implementó el 07 de setiembre del 2016.

Es importante considerar que a nivel contractual se estableció un equipo contraparte con personal de la Dirección de Gestión Humana y de la Dirección de Tecnología de Información, el cual ha operado durante el plazo de ejecución y se tiene previsto concluir en el presente año con las etapas pendientes y el plazo de garantía.

3.2.- Análisis de la labor de los recursos de la Dirección de Tecnología de Información.

El recurso otorgado para la Dirección de Tecnología de Información, es de una plaza de Profesional en Informática 2, mediante un permiso con goce de salario (artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), para que se avocara a lo relacionado con la contratación de la empresa Soluciones Informáticas Babel S.A. (Contratación Directa por Excepción N° 2015CD-000009-PROVEX “Migración, rediseño y mejoras del módulo de Reclutamiento y Selección del Sistema Integrado de Gestión Humana”), y que fuera responsable de migrar la información del Módulo de Reclutamiento y Selección y cualquier otra contratación relacionada con el trabajo que se ha venido desempeñando en esta área y las necesidades de la institución.

Con la finalidad de visualizar el avance del proyecto y las acciones desarrolladas que fueron aceptadas satisfactoriamente en el período 2016-2017, se detallan a continuación las etapas desarrolladas:

- I Etapa:

Pantallas de Parámetros Generales.

- II Etapa:

Oferta de servicio.

Concursos.

Definición de rubros a evaluar.

Inscripción de postulantes.

Selección de Postulantes.

- III Etapa

Definición de rubros a evaluar por concurso.

Rubros por postulante.

Convalidaciones masivas.

- IV Etapa

Llenado de Vacantes.

- V Etapa

Prueba Integral.

El proyecto consta de 99 pantallas.

En forma específica el recurso asignado a la Dirección de Tecnología, durante el 2016 cumplió con lo establecido en el cronograma (anexo) y se dedicó exclusivamente a lo relacionado con el proyecto en las siguientes actividades:

·       Contraparte de la contratación.

·       Documentación de requerimientos.

·       Apoyo en el proceso de prueba.

·       Seguimiento del cronograma.

·       Instalación de los ambientes de pruebas.

·       Apoyo en el proceso de definición de requerimientos.

·       Revisión de productos entregados.

·       Labores administrativas de la contratación, actas de aceptación, etc.

La Licda. Quesada Chacón, indica que además de cumplir los cronogramas en forma estricta, se solicitaron dos prorrogas de plazos en el Proyecto, las cuales eran por un periodo de 10 y 12 días, mismas que ya concluyeron en forma satisfactoria.

Además, se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y Migración de Administración Salarial”, siendo que la misma finalizó el 26 de mayo del 2016 y se implementó el 07 de setiembre del mismo año; sin embargo, actualmente se está ejecutando la contratación 2016CD-000352-PROVCD, denominada “HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO RUPTURA DE CONVENIO”, la cual da continuidad a esta contratación, debido a ajustes que se requieran durante el periodo de garantía del 50% de esta contratación.

Agrega, la Licda. Quesada Chacón que previamente a solicitar las horas de acompañamiento, se realiza un cronograma previo, que considera la ejecución del proyecto que se elabora en paralelo con el periodo de garantía, el cual inició el 11 de marzo del 2017 y finaliza el 23 de marzo del 2018, por lo que el procedimiento para el uso de las horas de acompañamiento, es el siguiente:

- Se detecta una necesidad, se hace el análisis y la estimación del paquete de horas a solicitar.

- Se contacta a la empresa y se le solicita el desarrollo de dicho paquete de horas.

- Se acompaña a la empresa durante dicha creación del paquete, ayudando en pruebas y aclaración de dudas que resultan del desarrollo.

- La empresa entrega el paquete y se implanta en producción.

- Se hace el acompañamiento respectivo a la usuaria(o)o en cuanto a capacitación y uso de las nuevas funcionalidades.

Finalmente, expone que en enero del presente año, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante Directora de la Defensa Pública, solicitó el desarrollo de un módulo de Reclutamiento para apoyar el proceso de nombramientos de la Defensa Pública, por lo que se tramitó una nueva contratación por cuanto no formaba parte del Plan Estratégico de Tecnología y este proyecto se implementará en el 2017-2018. (Se anexa solicitud).

Conforme a lo anterior, se tiene que se ha dado el cumplimiento de los cronogramas establecidos como parte de los indicadores de gestión del proyecto, haciéndose efectiva la contracción del 50%  (Nº2013LA-000069-PROV), la cual concluyó en el mes de setiembre anterior y se tiene previsto para el mes de marzo del 2018 la conclusión del  periodo de garantía de 12 meses, periodo en el que se hace necesario el recurso otorgado para la atención de incidentes, reportes, correcciones y llevar el control del código fuente, lo cual ya se encuentra cubierto para la mayor parte del plazo en el 2017.

## IV. Elementos Resolutivos

4.1- Los cinco permisos con goce de salario y sustitución otorgados por el Consejo Superior (1 Coordinadora o Coordinador 4, 1 Coordinadora o Coordinador 3, 2 Profesional Administrativa (o), y 1 Profesional en Informática), fueron cedidos con el objetivo de que conformaran el equipo técnico contraparte del proyecto de migración de los módulos contenidos en el Sistema SIGA Gestión Humana (SIGAPJ-GH), para las secciones de Administración de la Carrera Judicial, y de Reclutamiento y Selección.

4.2- Se estableció como indicador de gestión para evaluar los recursos otorgados, el siguiente: actividades ejecutadas anualmente entre las actividades programadas, en donde se determinó que durante el 2016 su ejecución fue del 100%, al evidenciarse que las etapas indicadas fueron completamente “cumplidas”.

4.3- La Dirección de Gestión Humana realiza una gestión en procura de la continuidad de los permisos con goce vigentes, para concluir con el periodo de garantía, el proceso de implementación y el desarrollo del módulo de Reclutamiento para el proceso de nombramientos de la Defensa Pública.

4.4.- Dentro de los aspectos más relevantes, se tiene que ya se cumplió con las cinco etapas del proyecto y lo que está pendiente es la ejecución para lo que se están tramitando horas de acompañamiento, ejecución que se realiza en paralelo con el periodo de garantía que inició el 11 de marzo del 2017 y finaliza el 23 de marzo del 2018.

4.5.- En cuanto a la ampliación, se ejecutó el 50% de la contratación Nº2013LA-000069-PROV, denominada “Rediseño y Migración de Administración Salarial”, que finalizó el 26 de mayo del 2016, y se implementó el 07 de setiembre del 2016, y fue coordinada por la Dirección de Tecnología de Información, para monitorear entre otras cosas el funcionamiento integrado del sistema.

4.6.- La jefatura de la Dirección de Gestión Humana indicó que actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de Ley relacionado con el pago de las Incapacidades. Este proyecto impactará significativamente el sistema de Administración Salarial; sin embargo, este tipo de proyecto son analizados de manera integral para determinar el impacto en la Institución desde todas sus vertientes.

4.7.- El cumplimiento de los cronogramas de trabajo de la Dirección de Gestión Humana y de la Dirección de Tecnología, en los presentes proyectos fue del 100%, por lo que se finalizó con la actual contratación y se inició con el periodo de garantía, el cual es de doce meses y culminaría el 23 de marzo del 2018.

4.8.- Adicionalmente, se solicitó por parte de la Defensa Pública el desarrollo de un módulo de Reclutamiento para apoyar el proceso de nombramientos de la Defensa Pública. Este proyecto se implementará en el 2017-2018 y se tramitará mediante una nueva contratación, por cuanto no formaba parte del Plan Estratégico de la Dirección de Tecnología de la Información, por lo que se deben de establecer las nuevas necesidades de los recursos y determinar con mayor precisión el plazo del nuevo proyecto, mediante cronogramas de trabajo de todas las oficinas involucradas.

## Recomendaciones

5.1.- De acuerdo a los análisis realizados, y a las entrevistas realizadas a las personas involucradas en el proyecto, no se recomienda prorrogar los permisos con goce de salario y sustitución otorgados a la Dirección de Gestión Humana y a la Dirección de Tecnología de la Información para el proyecto de “Migración, Rediseño y Mejoras del Módulo de Reclutamiento y Selección del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Gestión Humana”. Los motivos por lo que no se renueva el recurso para el 2018 son los siguientes:

- El Proyecto original prácticamente está terminado y con un efectivo cumplimiento en todas sus etapas. Para el 2018 solamente quedarán pendientes tres meses de la etapa de garantía, donde se supone que luego del efectivo cumplimiento, los aspectos a atender deberían ser menores y con una tendencia de disminución según avanza el año de garantía. Se recomienda que de ser necesario, las Jefaturas de las Direcciones de Gestión Humana y de Tecnología de la Información, deleguen personal con experiencia a esta función.

- Respecto del Proyecto de Incapacidades que se encuentra en la Asamblea Legislativa, se tiene que a pesar de su importancia, aún se mantiene en etapa de expectativa, por lo que habría que esperar su aprobación definitiva.

- En cuanto al Proyecto del Módulo de Reclutamiento en la Defensa Pública, se requiere de previo a conceder recursos adicionales, la definición sobre la participación de la Dirección de Gestión Humana y de la Defensa Pública, y la definición de planes de trabajo y cronogramas en donde se definan los plazos de desarrollo y ejecución.

Anexo N° 1

Cronogramas del 2017 y 2018 con el Proyecto de Defensa Pública de la Dirección de  Gestión Humana y la Dirección de Tecnología de la Información.