Estudio de Requerimiento Humano

Anteproyecto de Presupuesto 2018

Proyecto de Automatización del Complejo

de Ciencias Forenses

3 de marzo de 2017

| Dirección de Planificación | Fecha: | 3/03/2017 |
| --- | --- | --- |
| Estudio de Requerimiento Humano | # Informe: | 9-PLA-DO-2017 |
| Proyecto u oficinas analizadas: | Proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses. |

| I. Plazas por Analizar | 2 Profesionales en Informática 2 (extraordinarios por todo 2017) adscritas a la Dirección de Tecnología de Información. 1 Perita o Perito Judicial 2 (extraordinario por 6 meses del 2017) y 1 Técnica o Técnico Administrativo 1 (extraordinario por todo 2017) del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses. |
| --- | --- |
| II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada | Los dos Profesionales en Informática 2 se otorgaron para el mantenimiento y administración de los nueve sistemas informáticos. La Perita o Perito Judicial 2 se solicita para analizar y coordinar los reportes de inconsistencias, durante el I Semestre del 2017 y la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1, se requiere para la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los nueve sistemas informáticos, tanto a nivel de la Ciudad Judicial como de los juzgados de familia del país y de otras dependencias judiciales que así lo requieran. |
| III. Información Relevante | 3.1.- Plazas para la Dirección de Tecnología de Información 3.1.1.- Análisis de Estadísticas e Indicadores de Gestión El proyecto estaba según cronograma de trabajo para concluir en diciembre del 2016, donde de las 43 actividades programadas se realizaron 42, sea un 97%. A diciembre del 2016 el sistema informático presenta los siguientes porcentajes de avance: Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses reportó un 94% en la tercera fase. Departamento de Medicina Legal, refleja un 99% en la misma etapa. De esta forma, queda claro que aún resta un pequeño porcentaje de actividades de desarrollo pendientes que deberán ser atendidas este año. Por otra parte, se debe resaltar que sumado al cronograma de trabajo del proyecto, el personal destacado ha atendido paralelamente algunas solicitudes de cambio y reportes, lo que les resta tiempo para desarrollar. Por lo anterior, las boletas que quedaron pendientes el año pasado (50 solicitudes de cambio y 301 reportes) deben ser incorporadas en el cronograma que desarrollaran a partir del 2017. 3.1.2.- Análisis Cualitativo En reunión sostenida el pasado 7 de marzo del 2016, entre la Dirección de Tecnología de Información y el Organismo de Investigación Judicial, donde se acordó que la Unidad Tecnológica Informática se encargará de la administración de las aplicaciones propias de la policía; en cuanto, a los proyectos de Ciencias Forenses y Medicina Legal los asumió a partir de enero del 2017; el equipo de trabajo se disminuyó a sólo las cuatro plazas extraordinarias en cuestión (2 Profesionales en Informática 2, un Perito o Perita Judicial 2 y un Técnica o Técnico Administrativo 1). Según información suministrada por la Licda. Marilú Barquero Murillo, Profesional en Informática 3, manifestó que estuvo como coordinadora del proyecto hasta diciembre del 2016, del Cronograma 2013-2016 quedaron algunas actividades pendientes de desarrollar que serán asumidas por el nuevo equipo, además de los nuevos requerimientos que las personas usuarias necesitan. En la entrevista realizada el pasado 1° de febrero al Máster Mauricio Chacón Hernández, al Dr. Frank Vega Zúñiga, y al Lic. Róger Martínez Ruíz, en su orden, Jefe del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, Jefe del Departamento de Medicina Legal y Profesional en Informática 2 actual coordinador del proyecto, se conversó sobre las necesidades que tienen ambos departamentos de que continúen los recursos en el mantenimiento y actualización del sistema. Por su parte, la Máster Kattia Morales Navarro Directora de Tecnología de la Información, manifestó que los sistemas del Complejo Médico Forense, no pueden quedarse sin alguien que se encargue de ellos porque la información que registran es vital para el Poder Judicial y el resto del país. 3.2.- Plazas para la Jefatura del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses 3.2.1.- Análisis de Estadísticas e Indicadores de Gestión Con relación a la demanda, se presentó una disminución paulatina en el número de observaciones por parte del equipo de trabajo, representando el promedio del 2016 casi la mitad del valor medio acumulado desde que inició el proyecto (114). En cuanto al circulante, se puede indicar que mostró un aumento del 1124% en las gestiones pendientes de atender reportadas a finales de 2016, esto obedece a que el equipo de trabajo estaba mayor tiempo concentrado en atender los requerimientos del desarrollo de los sistemas que estaban incluidos en el cronograma. En último lugar, el avance del PADLCF registrado a diciembre del 2016 ha sido de 100% para la segunda fase, y de 94% para la tercera fase, según fue mencionado en el acta de aceptación final del proyecto. De esta forma, queda claro que aún resta un bajo porcentaje de actividades de desarrollo pendientes para el presente año. 3.2.2.- Análisis Cualitativo. Sobre la plaza de la Técnica o Técnico Administrativo 1, el Máster Chacón Hernández, considera que debe ser un Profesional 1 (con formación en Ingeniería Industrial), debido a que todo lo relacionado con las evidencias, dictámenes periciales es manejado a través del sistema; además, que otorgar los permisos de acceso al sistema, realizar una modificación, llevar los controles de los perfiles, tiene un alto nivel de responsabilidad. Añadió que sea con esa especialización, en vista de que interesa que el sistema replique el proceso del laboratorio y esta es la especialidad que mejor maneja el tema de procesos, donde se optimizan y cómo impacta en el sistema. Se está a la espera de que la Sección de Análisis de Puesto de la Dirección de Gestión Humana, realice el estudio correspondiente para que determine el perfil idóneo para ese puesto, tomando en consideración las funciones que actualmente está desempeñando. Finalmente se estimó que la población total de personas usuarias será superior a las 500 servidoras y servidores judiciales, monto significativo si se toma en consideración los movimientos de personal (por vacaciones, incapacidades, permisos y ascensos), y los ajustes que involucran en los sistemas informáticos. |
| IV. Elementos Resolutivos | 4.1.- Plazas para la Dirección de Tecnología de Información 4.1.1.- Las dos plazas extraordinarias de Profesional en Informática 2 se mantuvieron para la ejecución de las labores de mantenimiento y administración de los nueve sistemas informáticos que conforman la “Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”, principalmente, siendo las herramientas informáticas de soporte a la labor sustantiva de los Departamentos de Laboratorio de Ciencias Forenses y de Medicina Legal. 4.1.2.- Al aplicar el indicador “Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año, según el cronograma aprobado”, con datos del 2016, se establece que se realizó casi la totalidad de actividades del cronograma (97%), lo que significa que para fines de ese año el Proyecto tenía un alto porcentaje de conclusión; sin embargo, no solamente falta la atención de las actividades pendientes (3%), sino también, se deben tener presentes todos los requerimientos solicitados por las personas usuarias que han surgido con la puesta en producción de ambos sistemas. 4.1.3.- A diciembre de 2016, los porcentajes de avance del proyecto en la tercera fase alcanzan casi el 100% en el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses (94% de la tercera fase), en cuanto al Departamento de Medicina Legal (99% de la tercera y última fase). En el último año la labor se centró más en esta última dependencia. 4.1.4.- En el 2016 las solicitudes de actividades adicionales al cronograma alcanzaron las 967 boletas; sea 92 solicitudes de cambio y 875 reportes. El proyecto a diciembre del 2016 alcanzó casi el 100% de lo programado en el Cronograma 2013-2016, sin embargo, conforme entra en producción el sistema, las personas usuarias solicitan nuevos requerimientos y deberán corregir problemas que se presentan labores son asumidas por el equipo existente dedicado al mantenimiento y administración de los sistemas, lo que en ocasiones dificulta desarrollar nuevas necesidades que se presentan o se requieren incorporar a los dos sistemas. 4.1.5.- Las cuatro plazas extraordinarias son coordinadas por un puesto ordinario de Profesional en Informática 2 de la Unidad Tecnológica Informática de la Oficina de Planes y Operaciones del O.I.J.. 4.1.6.- A partir de enero del presente año la Unidad Tecnológica Informática del O.I.J., asumió la administración y mantenimiento de los nueve sistemas que conforman el Proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses, con las plazas analizadas en este informe; además le corresponde atender los pendientes del cronograma 2013-2016 y de los nuevos requerimientos que se vayan presentando producto del desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema. 4.1.7.- Los logros alcanzados por el equipo destacado en el proyecto denotan un desempeño satisfactorio; atendiendo otros requerimientos fuera del Cronograma 2013-2016, que de alguna forma les restaban tiempo para desarrollar las labores encomendadas y que debían cumplir a diciembre del 2016. 4.1.8.- La Licda. Barquero Murillo, confirmó que a diciembre del 2016 quedaron pendientes algunas actividades establecidas en el Cronograma 2013-2016, la que deberán ser desarrolladas por el nuevo equipo de trabajo, asimismo deberán atender los nuevos requerimientos que se presenten después de la puesta en funcionamiento de los sistemas. 4.1.9.- Las personas entrevistadas coinciden en que es pertinente que las plazas de Profesional en Informática 2, continúen en el desarrollo, mantenimiento, actualización y atención de los nuevos requerimientos que presentan los sistemas implantados en el Complejo de Ciencias Forenses. 4.2.- Plazas para la Jefatura del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses 4.2.1.- Al evaluar los tres indicadores en conjunto, se deduce que la gestión del EPUE ha sido óptima en la atención del acumulado de observaciones y pruebas pendientes, lo que ha permitido alcanzar casi la totalidad del cronograma de trabajo 2013-2016, según los porcentajes de avance registrados a diciembre de 2016. 4.2.2.- Se concluye que las labores propuestas para la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1, son fundamentalmente para habilitar a las personas usuarias que utilizarán los sistemas; por lo tanto, en su momento esta Dirección consideró que las actividades propuestas son de tipo más operativo y no de tipo profesional; sin embargo, la jefatura del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses no comparte esa categorización, ya que considera debe ser una plaza con conocimiento de Ingeniería Industrial. Respecto a la categoría se está a la espera que la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana determine cuál es la más idónea. En cuanto al puesto de Perita o Perito Judicial 2, el Máster Chacón Hernández manifestó que únicamente se requiere para el primer semestre de este año, ya que estará realizando labores de contención para que el puesto técnico adquiera los conocimientos requeridos del sistema y pueda desempeñarse a futuro en las labores encomendadas. 4.2.3- Al definir la Dirección de Planificación los parámetros de rendimiento, se podrá analizar la carga de trabajo que está en condiciones de atender un profesional en informática, para determinar la necesidad de recurso humano que se requiere en el desarrollo, puesta de producción, implantación, mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas. |
| V. Recomendaciones | 5.1.- En cuanto a recursos se recomienda lo siguiente: Despacho Cant. Tipo de plaza Condición actual Recomen-dación Período Costo Estimado Prioridad Observa-ciones Automatización del Complejo de Ciencias Forenses Unidad Tecnológica Informática, Oficina de Planes y Operaciones, OIJ 2 Profesional en Informática 2 Extraordinaria Extraordinaria 2018 ¢ 74.898.000.00 1 Mantenimiento y administración de 9 sistemas informáticos Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses 1 Técnica o Técnico Administrativo 1 Extraordinaria Extraordinaria 2018 ¢ 15.708.000.00 1 Administración y mantenimiento de personas usuarias Nota: Se debe indicar que el costo considera los incrementos del 0,76% I SEM. 2017 - 1,46% II SEM. 2017, 1,50% I SEM. 2018 y 1,50% II SEM. 2018. 5.2.- Condicionamiento por el cual se otorgan los recursos (Impacto esperado) 5.2.1.- Las dos plazas de Profesional en Informática 2 de la Unidad Tecnológica Informática, de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, se otorgan de forma extraordinaria en el entendido que deben ejecutar labores de desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados por las personas usuarias de los sistemas; asimismo deberán atender el mantenimiento, administración y actualización constante de los nueve sistemas informáticos que conforman la “Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”, principalmente, siendo las herramientas informáticas de soporte a la labor sustantiva de los departamentos de Laboratorio de Ciencias Forenses y de Medicina Legal. Se recomienda que continúen destacadas en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, como ocurre en la actualidad. Debido a las restricciones presupuestarias definidas para el 2018, se recomienda que la Unidad Tecnológica Informática de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ mantenga asignado el puesto ordinario de Profesional en Informática 2, para que funja como coordinadora o coordinador del equipo de trabajo, ello sin que implique separarse de colaborar en las labores de mantenimiento y administración de los nueve sistemas informáticos. 5.2.2.- Con el fin de valorar la gestión de estos recursos, se recomienda utilizar el siguiente indicador de gestión: Solicitudes o reportes atendidos por el equipo de trabajo del Complejo de Ciencias Forenses / Total de solicitudes ingresadas al equipo de trabajo del Complejo de Ciencias Forenses. Este indicador se utilizaría a partir del 2018, cuando se disponga de datos sobre la gestión de estos puestos en el 2017. 5.2.3.- En virtud de que la Dirección de Planificación está definiendo los parámetros de rendimiento por profesional en informática, se recomienda levantar la estadística de la carga de trabajo por profesional durante el presente año, para efectos de comparar estos resultados con los parámetros que esta Dirección definirá. 5.2.4.- Por su parte, con relación al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1 tendrá la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los nueve sistemas informáticos, tanto a nivel de la Ciudad Judicial como de los juzgados de familia del país y de otras dependencias judiciales que así lo requieran, previa autorización de las jefaturas de los mencionados departamentos, según el sistema informático respectivo. Se adscribe a esta dependencia por concentrar el mayor número estimado de personas usuarias. Asimismo, se mantiene la recomendación girada en el informe 2-PLA-DO-2016 que cita: “recomienda que la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana revise si la categoría sugerida al puesto de Técnica o Técnico Administrativo 1 es la más idónea una vez iniciadas las labores encomendadas. Es importante señalar, que esta persona ejecutará las solicitudes de accesos a los sistemas que adjunten los vistos buenos de las jefaturas de oficina”. Para valorar la gestión de este recurso, se recomienda utilizar el siguiente indicador de gestión: Solicitudes de inclusión, modificación o exclusión atendidas de permisos de personas usuarias / Total de solicitudes ingresadas (para el puesto de Técnica ó Técnico Administrativo 1). El indicar propuesto se utilizará a partir del 2018, cuando se disponga de datos sobre la gestión del puesto en el 2017. |

| Realizado por: | Licda. Mónica Hernández Chacón, Profesional 2. |
| --- | --- |
| Aprobado por: | Máster Randall Quirós Soto, Jefe de Subproceso Organización Institucional. |
| Visto bueno: | Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación. |

NVB/RQS/pvv

## I. Plazas por Analizar

| Cantidad | Tipo de Plaza | Condición Actual | Plazo Actual | Tiempo de Existir Este Recurso | Último Acuerdo Tomado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Tecnología de Información |
| 2 | Profesional en Informática 2 | Extraordinarias | 12 meses | Desde el 2000 (4 puestos) y desde el 2012 (2 puestos) El equipo estuvo conformado por 6 profesionales. | Consejo Superior, sesión N° 15-16 del 17 de febrero 2016, artículo III. |
| Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses (Equipo de Personas Usuarias Expertas (EPUE)) |
| 1 | Perita o Perito Judicial 2 | Extraordinaria | 6 meses | Desde el 23/09/2013 | Consejo Superior, sesión N° 15-16 del 17 de febrero 2016, artículo III. |
| 1 | Técnica o Técnico Administrativo 1 | Extraordinaria | 12 meses | Desde el 09/01/2017 | Consejo Superior, sesión N° 15-16 del 17 de febrero 2016, artículo III. |
| 4 | Plazas a Analizar |  |  |  |  |

## II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada

Plazas para la Dirección de Tecnología de Información:

Los recursos indicados en la tabla anterior, se asignaron para la ejecución de las labores de mantenimiento y administración de los nueve sistemas informáticos que conforman la “Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”, principalmente, siendo las herramientas informáticas de soporte a la labor sustantiva de los Departamentos de Laboratorio de Ciencias Forenses y de Medicina Legal.

Plazas para la Jefatura del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses:

La plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1 se requiere para la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los nueve sistemas informáticos, tanto a nivel de la Ciudad Judicial como de los juzgados de familia del país y de otras dependencias judiciales que así lo requieran, previa autorización de las jefaturas de los mencionados departamentos, según el sistema informático respectivo.

Por su parte, la plaza de Perita o Perito Judicial 2 continuará con el análisis de inconsistencias que ocurran con la operación integrada de las herramientas informáticas, durante el primer semestre del 2017, y coordinará lo pertinente con las y los profesionales informáticos.

## III. Información Relevante

3.1.- Plazas para la Dirección de Tecnología de Información

3.1.1.- Análisis de Estadísticas e Indicadores de Gestión

Para el análisis de estas plazas se estableció en el informe el siguiente indicador de gestión:

- Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año, según el cronograma aprobado.

Para este proyecto se había planteado un cronograma de trabajo, en el cual se estableció una agrupación de actividades en tres etapas, la primera y segunda etapas fueron finiquitadas a mediados del 2015 y se proyectó que la tercera etapa concluiría en diciembre del 2016. De seguido se presenta una tabla resumen (actualizada al 2016) con la evolución de las actividades programadas, realizadas y pendientes, por año:

| Variable/Año | 2014 (a) | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de Actividades programadas | 103 | 28(b) | 43(b) |
| Total de Actividades realizadas | 89 | 24 | 42 |
| Porcentaje de Aplicación | 86% | 86% | 97% |
| Actividades Pendientes | 14 | 18 | 1 |

NOTAS: (a) El total de actividades realizadas no incluye la reestructuración del cronograma de trabajo, por consiguiente el porcentaje de cumplimiento podría ser mayor. (b) Las actividades se tomaron del cronograma de trabajo vigente.

FUENTES: Informe N° 2-PLA-DO-2016 de la Dirección de Planificación, y datos remitidos mediante correo electrónico del 1°febrero 2017 por la Licda. Marilú Barquero Murillo, Profesional en Informática 3 (En su momento Coordinadora del Proyecto).

Se observa que al finalizar el 2016, se realizó casi la totalidad de las actividades que estaban pendientes, según el cronograma establecido; esto obedece a que para esa fecha el proyecto debía estar concluido; se debe resaltar el esfuerzo que realizó el equipo para lograr el objetivo aún cuando tuvo que atender nuevos requerimiento u errores de las personas usuarias y del sistema.

Es importante indicar, que la reducción presentada en las actividades programadas del 2015 y 2016, con respecto al 2014, se debe a la reprogramación del cronograma de trabajo y a la fusión de varias actividades en una sola.

En el Anexo N° 1 se presentan los porcentajes de avance en el desarrollo del sistema informático, para cada Departamento, con corte a diciembre de 2016 (fecha de conclusión del proyecto por parte de la Dirección de Tecnología de Información). De los datos expuestos se denota lo siguiente:

- El Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses reporta un avance en la ejecución de la tercera etapa del proyecto de un 94%, al cierre del 2016; asimismo, para esa fecha ya se había concluido lo que estaba pendiente de la primera y segunda fase del proyecto. Esto significa que existe un pequeño porcentaje de actividades pendientes que deberán ser atendidas en el presente año.

- Por su parte el Departamento de Medicina Legal está por concluir la tercera fase, reportando un 99% de avance (avance alcanzado en los últimos nueve meses del proyecto); y al igual que el departamento anterior, cuenta con las dos primeras etapas concluidas, debido al esfuerzo realizado por el personal extraordinario destacado en el proyecto.

- Sumado al cronograma de trabajo del proyecto, el personal destacado ha atendido paralelamente algunas solicitudes de cambio y reportes, las cuales deben resolverse, con la finalidad de no comprometer la ejecución de las actividades previamente programadas. En el Anexo N° 2 se presenta el detalle de esas labores adicionales, a diciembre de 2016, realizados en el Sistema Informatizado del Departamento de Ciencias Forenses; se debe indicar que con relación al Sistema del Departamento Medicina Legal, no se dispone de esta información, obteniendo estos resultados:

- Durante el 2016 las solicitudes de actividades adicionales al cronograma alcanzaron las 967 boletas; sea 92 solicitudes de cambio y 875 reportes.

- Del total de boletas quedaron pendientes 50 solicitudes de cambio y 301 reportes, los cuales se deben tomar en consideración en el listado de nuevos requerimientos fuera de cronograma para realizarse en el presente año, carga de trabajo que tiene que asumir el nuevo equipo del proyecto.

- Esa cantidad de boletas se lograron atender debido a que se disponía de una mayor cantidad de recurso humano dedicado al proyecto.

3.1.2.- Análisis Cualitativo.

3.1.2.1.- Propuesta Centralización de Servicios compartidos Poder Judicial –OIJ.

El pasado 7 de marzo del 2016, la Dirección de Tecnología de la Información y el Organismo de Investigación Judicial, mantuvieron una reunión, en la cual, se discutió la situación actual del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el manejo de la materia tecnológica.

Como producto de esa reunión y las sesiones de trabajo desarrolladas, se lograron una serie de acuerdos, los cuales se plasmaron en el oficio N°876-DG-2016//2485-DTI-2016, dirigido a la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información. De esos acuerdos se pueden resaltar los siguientes:

“1. Estructura

La Unidad Tecnológica Informática (UTI) del OIJ permanecerá en la Policía Judicial, siempre bajo la rectoría de la DTIC en materia tecnológica.

Esta unidad se conformará como un Área de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y funcionará en atención a las prioridades establecidas por la Dirección del OIJ, sin embargo, debe estar apegado a los lineamientos y estándares emitidos por la DTIC.

En cuanto al servicio de soporte técnico al usuario final, el personal Técnico Especializado de la UTI, continuará atendiendo al personal del OIJ del I Circuito Judicial de San José y sus respectivas periferias, para esto harán uso de la mesa de ayuda de la DTIC.

(…)

- Sistemas y Desarrollo

En vista de la naturaleza y particularidad de las funciones del OIJ, la Unidad Tecnológica de Informática (UTI) del OIJ será la que se encargue del desarrollo de los sistemas policiales propios. Este personal brindará atención primordial a las necesidades de las oficinas y usuarios del Organismo.

(…)

En cuanto a los proyectos de Ciencias Forenses y Medicina Legal los asumiría el OIJ a partir de enero del 2017, con las plazas que para ese efecto ha otorgado o facilite el Consejo Superior.

La UTI se encargará de la administración de las aplicaciones propias de la policía, incluyendo la liberación de las nuevas versiones de los sistemas. Para esto se recomienda se cuente con una figura de administrador de sistema que sea el enlace entre UTI y la Infraestructura.

Para estrechar la coordinación entre la UTI y la Dirección de Tecnología, la jefatura designada en la UTI será parte de las reuniones de jefaturas de la DTI.” (La negrita y subrayado no corresponde al original).

Sobre el particular, se conversó con el Lic. Róger Martínez Ruiz, Profesional en Informática 2 de la Unidad Tecnológica Informática, de la Oficina de Planes y Operaciones, quien funge como Coordinador del equipo, quien confirmó que esa Unidad había asumido a partir de enero del presente año la administración y mantenimiento del sistema de automatización del Complejo de Ciencias Forenses.

Agregó que del Cronograma 2013-2016 establecido por la Dirección de Tecnología de Información quedaron algunas actividades pendientes por desarrollar; las cuales deben ser asumidas por el equipo conformado por cuatro plazas (dos Profesional en Informática 2, una Perita o Perito Judicial 2 y una Técnica o Técnico Administrativo 1); asimismo, deberán atender los nuevos requerimientos que planteen las personas usuarias, errores de usuarios, mantener actualizado los sistemas y velar por el buen funcionamiento del mismo.

Finalmente, acotó que la elaboración del cronograma en enero pasado, se dificultó debido a los errores frecuentes por parte de las y los usuarios, que deben ser solucionados por el personal informático; sin embargo, ya se tiene programada una reunión para definir el cronograma y dar prioridad a los mantenimientos pendientes.

3.1.2.2.- Datos sobre el proyecto.

El Proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses abarca al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses y al Departamento de Medicina Legal y a las diferentes secciones que los conforman (son dos sistemas independientes uno para cada Departamento).

En cuanto al equipo de recurso humano que desarrolló el proyecto estuvo conformado hasta diciembre del 2016 por un equipo de diez plazas (un Profesional en Informática 3 quien fungió como coordinador de proyecto, seis Profesional en Informática 2, un Profesional en Informática 1, un Perita o Perito Judicial 2 y una Perita o Perito Judicial 1, los tres últimos como personal usuario experto); sin embargo, a partir de enero 2017, el equipo de trabajo se disminuyó a sólo las cuatro plazas extraordinarias en cuestión (2 Profesionales en Informática 2, un Perito o Perita Judicial 2 y un Técnica o Técnico Administrativo 1).  Si bien es cierto, los dos puestos de Profesional en Informática se encuentran adscritos a la Dirección de Tecnología de Información, deberán ser trasladados formalmente a la Unidad Tecnológica Informática, según lo indicado en el oficio N°876-DG-2016//2485-DTI-2016, en tanto que la de Perita o Perito Judicial 2 (seis meses) y la de Técnica o Técnico Administrativo 1 (doce meses), se mantienen adscritas al Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses, durante el 2017.

En el Anexo N° 3, se presenta el Acta de Aceptación Final del Proyecto, en la cual se detalla los productos alcanzados por el equipo destacado a diciembre de 2016.

3.1.2.3.- Actividades no realizadas que estaban incluidas en el Cronograma 2013-2016.

En entrevista a la Licda. Marilú Barquero Murillo, Profesional en Informática 3, manifestó que estuvo como coordinadora del proyecto hasta diciembre del 2016, a raíz de que el mismo fue asignado a la Unidad Tecnológica Informática del O.I.J., quien lo asumió a partir de enero del presente año, con el fin de administrar y darle mantenimiento a los sistemas desarrollados.

En cuanto a las actividades que quedaron pendientes del Cronograma 2013-2016, acotó que en el caso del Departamento de Medicina Legal, los dos pendientes corresponde a la puesta en producción de Rayos X (porque la persona usuaria es un radiólogo que se encuentra contratado por servicios profesionales y no tiene firma digital, lo que ha complicado que se puesta en producción ya que sistema solo permite el registro de firmas digitales de los servidores judiciales) y el Legajo Digital (porque las pruebas se finalizaron el 23 de diciembre del 2016, y falta subirlo a producción); por su parte, en el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses quedó pendiente el desarrollo de las funcionalidades solicitadas (el 16 de noviembre del 2016) por las y los funcionarios de Gestión de Despachos para poder realizar la integración de los sistemas.

Por lo tanto, añadió que el equipo debe incluir en el Cronograma del 2017 en adelante, las actividades citadas en el párrafo anterior y los nuevos requerimientos que han surgido como producto de la implantación y prueba de los módulos ya desarrollados del Sistema Informatizado y los nuevos requerimientos que se estima van a surgir conforme entre en funcionamiento todo el sistema. En el Anexo N° 4, se detallan los requerimientos a los Sistema Informatizados (Depto. Medicina Legal y Depto. Laboratorio de Ciencias Forenses) que se encuentran pendientes.

3.1.2.4.- Requerimientos de personal para el 2018.

De la entrevista realizada el pasado 1° de febrero al Máster Mauricio Chacón Hernández, al Dr. Frank Vega Zúñiga, y al Lic. Róger Martínez Ruíz, en su orden Jefe del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, Jefe del Departamento de Medicina Legal y Profesional en Informática 2 actual coordinador del proyecto; se puede retomar lo siguiente:

- Inicialmente el Máster Chacón Hernández aclaró que la automatización del Complejo de Ciencias Forenses incluye dos sistemas uno para el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses y otro para el Departamento de Medicina Legal; por lo tanto, los dos informáticos destacados en el mismo tienen a cargo cada uno, un sistema.

Agregó que desde hace más de dos años el Departamento migró de un sistema físico a uno completamente informatizado, donde no se debe pensar que es sólo una herramienta para sacar dictámenes digitales, ya que es mucho más que eso; por cuanto, el tránsito de todas las evidencias que pasan por ciencias forenses está informatizado, desde que se reciben los indicios, las solicitudes, el control de los análisis que se realizan, todos los ensayos se consignan en el sistema, los controles de bodega, las labores realizadas por cada uno de los puestos de trabajo; es decir, todo el manejo operativo-pericial de ciencias forenses está informatizado en ese sistema, hasta la salida del dictamen.

Asimismo, acotó que el sistema del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses ya se entregó y firmó; sin embargo, éste no puede ser estático, ya que los requerimientos del laboratorio van cambiando y se debe ir ajustando a las nuevas necesidades.

Sobre la plaza del Profesional en Informática, manifiesta que es necesaria porque los requerimientos van a estar en constante cambio y el sistema necesita mantenimiento y no puede ser brindado por los informáticos del área de soporte (plazas de la Dirección de Tecnología de Información para dar soporte a las oficinas de la Ciudad Judicial) ya que nunca tuvieron relación con el desarrollo y mantenimiento del sistema, y no están en capacidad de resolver los errores del sistema, por lo que requieren del programador que conoce el sistema; reitera que requieren de un  o una informática fija que de mantenimiento y actualizaciones del sistema y lo ocupan in situ y no de forma remota, porque el problema lo tiene la persona usuaria (por ejemplo secretaria que está programando una cita).

Finalmente, agregó que aunque son dos sistemas separados, su desarrollo y actualización debe ir en paralelo (simultáneo) porque uno depende del otro en cuanto a la información que se ingresa, un ejemplo de ello es que cuando en Patología realizan una autopsia la información que ingresan al sistema es transferida al sistema de laboratorio para que éste realice las pericias que le competen, por lo que se requiere del apoyo informático en ambos sistemas.

- Por su parte, el Dr. Vega Zúñiga, acotó que Medicina Legal está descentralizada en todo el país, lo que hace muy complejo el sistema porque todos los errores que pueden ir saliendo implican una reparación que afecta a todas las Unidades Médico Legales del país, para lo cual han ido unificando criterios para efecto de trabajo, pero existen particularidades en alguna de las unidades.

Añade, que ese Departamento realiza valoraciones periciales de personas (vivas y muertas), por lo que implica que exista una persona experta que se encargue de corregir los errores que el sistema vaya dando de manera continua.  Lo que han notado es que con la disminución del equipo las solicitudes de atención de errores no se pueden atender a la brevedad posible, debido a que la persona (informática/o a cargo del sistema del Departamento de Medicina Legal) no da abasto, porque son solicitudes de errores o dudas por un inadecuado manejo del sistema a nivel de todo el país; aunado a ello hay ausencia de detalles que son trascendentales, por ejemplo que el sistema de patología se integre con el sistema del resto del país, donde ambos están diseñados en dos formatos diferentes y que no se han logrado integrar. Del mismo modo, considera que los sistemas están desfasados y necesitan actualizarlos, por lo que un solo recurso no puede dedicarse a atender emergencias y a desarrollar a la vez.

Acotó que el sistema requiere de constante actualización y mejoras, por la naturaleza científica de su Departamento, y el avance constante de la ciencia hace que los requerimientos sean cada vez mayores, y se deben de realizar los cambios de acuerdo a las necesidades del sistema judicial para brindar las pericias que éste necesita y no quedarse estancados en los avances científicos; sin embargo, al disponer de poco personal las actualizaciones y mejoras se ven disminuidas.

Agregó que un proyecto importante que está pendiente de desarrollarse es la digitalización de los expedientes Médico Legales, en virtud de que anualmente realizan 50.000 pericias (cada una como máximo de 10 páginas) y no disponen de espacio físico para archivarlas, por lo que se debe migrar a un expediente digital, para lo que se requiere de una persona experta que desarrolle el sistema requerido.

Por lo anterior, considera que una informática o informático no es suficiente, y que por lo menos se requiere de dos plazas: una para programar lo que está pendiente y los nuevos requerimientos, y otra para que dar mantenimiento al sistema y atender los problemas diarios.

Por otra parte, mediante correo electrónico la Máster Kattia Morales Navarro, Directora de la Dirección de Tecnología de Información, remitió el criterio de esa Dirección en cuanto a si se deben mantener las plazas que se encuentran en ese proyecto y si lo correcto es que se adscriban a la Unidad Tecnológica Informática del O.I.J.; el cual se trascribe a continuación:

“Esta Dirección considera que esas plazas deben mantenerse para brindar sostenibilidad al sistema, ya que el sistema es grande y complejo y atiende un servicio crítico.

Es importante señalar que en el desarrollo del proyecto se tuvieron 6 plazas, por lo que es razonable que para la sostenibilidad, y mejoras requeridas, así como migración a nuevas plataformas, se conserven las plazas señaladas.

En cuanto a que las plazas se adscriban a la Unidad Tecnológica del OIJ, este es un tema que ya se acordó con el Director del OIJ, por cuanto este es un sistema que soporta procesos del OIJ.

A continuación se exponen los subsistemas que conforman el Sistema del Complejo, con el fin de que se pueda visualizar el alcance y necesidad de sostenibilidad:

Ciencias Forenses: que permite el registro de las evidencias, control de trazabilidad, ubicación, análisis de las evidencias, así como la generación y envío de los dictámenes de los resultados a los diferentes despachos para los juicios. El mismo consta de 132 funcionalidades.

Sistema de Citas de Paternidad: Facilita el registro de las citas para pruebas de ADN. Consta de 4 funcionalidades.

Sistema de Patología: Facilita el registro de las autopsias, registro de las evidencias, registro de entrega de los cuerpos, generar las causas de muerte a los familiares y brindar datos estadísticos a la prensa nacional sobre muertes violentas. Consta de 116 funcionalidades.  (Se han presentado incidentes, que deben ser resueltos en forma inmediata, pues limitan la entrega de un cuerpo).

Sistema de Medicina Legal: Facilita el registro de valoración las víctimas de agresiones, delitos sexuales, accidentes de tránsito, expediente del paciente, generación dictámenes y envío a los despachos. Consta de 107 funcionalidades.

Sistema de Rayos X: Se registran los casos a los que van a registrar placas, asignan los técnicos y radiólogo, estadísticas y genera el informe radiológico. Consta de 19 funcionalidades y varios reportes.

Dentro de las labores que realizan las plazas actualmente se encuentran:

- Desarrollo de mejoras identificadas en el proceso de construcción que no formaban parte del alcance inicial.

- Desarrollo de la integración con el Sistema de Gestión de Despachos.

- Resolución de incidentes que limiten la continuidad del servicio. Esto puede presentarse incluso en fines de semana, y no pueden ser resueltos por personal de soporte, requiere de la experticia en el sistema y de programación.

- Realizar correcciones de datos por errores de usuario o errores del sistema que generan información incorrecta.

- Definir en la aplicación de Seguridad PJ los roles que se deban crear para los diferentes sistemas.

- Atender dudas de usuarios en el uso del sistema.

- Crear nuevos reportes que sean necesarios para los usuarios.

- Obtener listados de información muy específica solicitados por Planificación, la Auditoría, Control Interno y las Jefaturas para prensa, Comisión de Género entre otros.

- Atender los sistemas en Cierres colectivos.

- Coordinar con Soporte Técnico cuando hay alguna falla de algún servidor para poner el sistema a funcionar lo más pronto posible. Dado que sin los sistemas no es posible para los funcionarios del Complejo Médico Forense realizar su trabajo.

- Capacitar a los usuarios en Seguridad PJ.

- Hacer cambios al sistema por el proceso de certificación del laboratorio.

Adicionalmente, se informa que hay una lista bastante grande de mejoras definidas por los usuarios (más o menos 140) que requieren que se realicen a los diferentes sistemas. Estas mejoras han surgido como necesidades que se identificaron luego que se ponía algún módulo en producción y no hubo tiempo para programarlas.

Es importante mencionar que los sistemas del Complejo Médico Forense no pueden quedarse sin alguien que se encargue de ellos porque la información que registran es vital para el Poder Judicial y el resto del país”.

El criterio de las personas expertas entrevistadas, coincide en que es pertinente mantener las plazas de Profesional en Informática 2, y que deben continuar en el desarrollo, mantenimiento, actualización y atención de los nuevos requerimientos que presentan los sistemas que se han implantado en el Complejo de Ciencias Forenses.

3.2.- Plazas para la Jefatura del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses

3.2.1.- Análisis de Estadísticas e Indicadores de Gestión.

Para el personal otorgado se consignaron como indicadores de gestión los siguientes:

- La demanda, medida a través de la cantidad de observaciones y pruebas por realizar al PADLFC, a cargo del EPUE;

- El circulante, para establecer el acumulado de observaciones y pruebas pendientes por realizar al PADLFC en determinado momento.

- El avance del PADLCF, indica el estado de avance de este proyecto en función del cronograma establecido.

Luego de incorporar los datos correspondientes al 2016, se obtuvo estos resultados:

CUADRO N° 1

DEMANDA Y PENDIENTE DEL EQUIPO DE PERSONAS USUARIAS EXPERTAS DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES,

DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2013 - DICIEMBRE DE 2016

| PERIODO | Observaciones y Pruebas | Pendiente |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL | Promedio Mensual |  |
| Del 1° de octubre de 2013 al 23 de diciembre de 2016 | 4323 | 114 | 306 |
| Del 1° de octubre de 2013 al 27 de febrero de 2014 (a) | 1242 | 248 | 0 |
| Del 28 de febrero de 2014 al 16 de febrero de 2015 (b) | 1785 | 155 | 101 |
| Del 17 de febrero de 2015 al 18 de diciembre de 2015 (c) | 669 | 67 | 25 (d) |
| Del 4 de enero de 2016 al 23 de diciembre de 2016 (e) | 627 | 54 | 306 |

NOTAS: (a) Abarca 5 meses. (b) Comprende 11,5 meses. (c) Considera 10 meses. (d) 19 ya están atendidos, pero no se ha hecho la prueba por parte de las usuarias o usuarios expertos (e) Considera 11,5 meses.

FUENTES: Elaboración propia con datos del Informe N° 2-PLA-DO-2016 y la información proporcionada por la Licda. Marilú Barquero Murillo, Profesional en Informática 3.

Con relación a la demanda, se nota que hubo una disminución paulatina en el número de observaciones por parte del equipo de trabajo, a partir del 2014 y hasta finales del 2016; además, se logra visualizar que el promedio del 2016 (54) representa casi la mitad del valor medio acumulado desde que inició el proyecto (114).

Por su parte, el circulante ha mostrado un aumento considerable en las gestiones pendientes de atender reportadas a finales de 2016, lo que obedece a que el equipo de trabajo estaba mayor tiempo concentrado en atender los requerimientos del desarrollo de los sistemas que estaban incluidos en el cronograma, con el fin de cumplir con lo que se debía entregar para ese año. Esto obligará al personal que queda en el Proyecto a atender este pendiente en el presente año.

Finalmente, el avance del PADLCF registrado a diciembre del 2016 ha sido de 100% para la segunda fase, y de 94% para la tercera fase, según fue mencionado. Esto denota que la segunda fase está concluida y que para la última fase aún queda por cubrir un pequeño porcentaje de desarrollo, lo que deberá ser ejecutado por el nuevo equipo durante el presente año.

3.2.2.- Análisis Cualitativo.

En cuanto a la plaza de la Técnica o Técnico Administrativo 1, el Máster Chacón Hernández, considera que debe ser un Profesional 1, debido a que todo lo relacionado con las evidencias, y dictámenes periciales es manejado a través del sistema; además, que otras actividades tales como: otorgar los permisos de acceso al sistema, realizar una modificación, llevar los controles de los perfiles, etc. tienen un alto nivel de responsabilidad.

Agrega, que el profesional debe ser preferiblemente con preparación en Ingeniería Industrial, ya que interesa que el sistema replique el proceso del laboratorio y esta es la especialidad que mejor maneja el tema de procesos, donde se optimiza y cómo impacta en el sistema y a qué personas va a afectar y cuáles permisos debe otorgar.

En cuanto al estudio que debe realizar la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana, manifestó que había conversado con la Licda. Gabriela Mora Zamora, Jefa de esa Sección quien indicó que el estudio se realizaría cuando la plaza estuviera en funcionamiento, por lo que le preocupa que la curva de aprendizaje de la técnica se puede perder al poder hacer algunas cosas pero otras no; por ahora podrá realizar labores básicas como: mantener perfiles, consignar algunos permisos, realizar cambios de accesos, pero quizá no podrá dar una asesoría de cómo resolver determinado error porque no tiene conocimiento.

Por otra parte, en cuanto a la plaza de Perita o Perito Judicial 2; manifestó que durante este semestre, esa plaza realizará labores de contención para que el puesto técnico adquiera conocimientos del sistema y tenga oportunidad de desarrollar otras labores. Esta plaza no se requerirá en el tanto se pueda valorar la posibilidad de crear la de Profesional 1 ya que ese vendría a sustituir y realizar muchas de las funciones que actualmente este puesto desempeña.

Posteriormente, en reunión sostenida con el equipo de trabajo que está a cargo del proyecto, se indicó que la plaza de Técnica o Técnico Administrativo se dio para que se encargue de la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los sistemas mencionados, actualización de permisos y funcionalidades, verificación de funcionamiento, inclusión de nuevas metodologías y las labores propias de la gestión cotidiana de los sistemas. Asimismo, mediante correo electrónico el Sr. Manuel Oreamuno Zepeda, remitió las labores que debe desempeñar el puesto, las que presentan en el Anexo N° 5.

Con la finalidad de conocer el posible impacto de las labores de administración y mantenimiento de las personas usuarias de todos los sistemas que se desarrollaron en el proyecto, se revisó la Relación de Puestos 2017 para estimar la población judicial que utilizará las herramientas informáticas, fijándose lo siguiente:

- El Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses tiene 211 puestos adscritos (incluidos los 2 extraordinarios en estudio), distribuidos en 9 oficinas judiciales; y

- El Departamento de Medicina Legal dispone de 161 plazas, ubicadas en 17 dependencias a lo largo del país.

De igual forma, el sistema “Agenda de Citas de Paternidad” maneja 169 usuarios activos, que incluye siete funcionarias o funcionarios del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses y el resto pertenecen a los Juzgados de Familia del país.

Lo descrito anteriormente, significa que la población total estimada de usuarias o usuarios será superior a las 500 servidoras y servidores judiciales, monto significativo si se toma en consideración los movimientos de personal (por vacaciones, incapacidades, permisos y ascensos), y los ajustes que involucran en los sistemas informáticos.

3.2.3.- Otras consideraciones.

Actualmente la Dirección de Planificación en conjunto con la Dirección de Tecnología de Información, está definiendo los parámetros de rendimiento del personal profesional informático, y se espera que para mediados del presente año se tengan ya definidos los valores y así disponer de información para realizar mejores mediciones en puesto como los aquí analizados.

## IV.- Elementos Resolutivos

4.1.- Plazas para la Dirección de Tecnología de Información

4.1.1.- Las dos plazas extraordinarias de Profesional en Informática 2 se mantuvieron para la ejecución de las labores de mantenimiento y administración de los nueve sistemas informáticos que conforman la “Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”, principalmente, siendo las herramientas informáticas de soporte a la labor sustantiva de los Departamentos de Laboratorio de Ciencias Forenses y de Medicina Legal.

4.1.2.- Al aplicar el indicador “Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año, según el cronograma aprobado”, con datos del 2016, se establece que se realizó casi la totalidad de actividades del cronograma (97%), lo que significa que para fines de ese año el Proyecto tenía un alto porcentaje de conclusión; sin embargo, no solamente falta la atención de las actividades pendientes (3%), sino también, se deben tener presentes todos los requerimientos solicitados por las personas usuarias que han surgido con la puesta en producción de ambos sistemas.

4.1.3.- A diciembre de 2016, los porcentajes de avance del proyecto alcanzan un 94% de la tercera fase en el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses; y en cuanto al Departamento de Medicina Legal un 99% de la tercera y última fase. En el último año la labor se centró más en esta última dependencia.

4.1.4.- En el 2016 las solicitudes de actividades adicionales al cronograma alcanzaron las 967 boletas; sea 92 solicitudes de cambio y 875 reportes. El proyecto a diciembre del 2016 alcanzó casi el 100% de lo programado en el Cronograma 2013-2016, sin embargo, conforme entra en producción el sistema, las personas usuarias solicitan nuevos requerimientos y deberán corregir problemas que presenta el mismo, labores que son asumidas por el equipo existente, que está dedicado al mantenimiento y administración de los sistemas. Este Equipo aún debe desarrollar nuevas necesidades que se presentan o se requieren incorporar a los dos sistemas, por lo que en ocasiones se presentan inconvenientes.

4.1.5.- Las 4 plazas extraordinarias son coordinadas por un puesto ordinario de Profesional en Informática 2 de la Unidad Tecnológica Informática de la Oficina de Planes y Operaciones del O.I.J..

4.1.6.- A partir de enero del presente año la Unidad Tecnológica Informática del O.I.J., asumió la administración y mantenimiento de los nueve sistemas que conforman el Proyecto de Automatización del Complejo de Ciencias Forenses, con las plazas analizadas en este informe; además le corresponde atender los pendientes del cronograma 2013-2016 y de los nuevos requerimientos que se vayan presentando producto del desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema.

4.1.7.- Los logros alcanzados por el equipo destacado en el proyecto denotan un desempeño satisfactorio; atendiendo otros requerimientos fuera del Cronograma 2013-2016, que de alguna forma les restaban tiempo para desarrollar las labores encomendadas y que debían cumplir a diciembre del 2016.

4.1.8.- La Licda. Marilú Barquero Murillo, Profesional en Informática encargada del Proyecto confirmó que a diciembre del 2016 quedaron pendientes algunas actividades establecidas en el Cronograma 2013-2016, la que deberán ser desarrolladas por el nuevo equipo de trabajo, asimismo deberán atender los nuevos requerimientos que se presenten después de la puesta en funcionamiento de los sistemas.

4.1.9.- Las personas entrevistadas coinciden en que es pertinente que las plazas de Profesional en Informática 2, continúen  en el desarrollo, mantenimiento, actualización y atención de los nuevos requerimientos que presentan los sistemas implantados en el Complejo de Ciencias Forenses.

4.2.- Plazas para la Jefatura del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses

4.2.1.- Al evaluar los tres indicadores en conjunto, se deduce que la gestión del EPUE ha sido óptima en la atención del acumulado de observaciones y pruebas pendientes, lo que ha permitido alcanzar casi la totalidad del cronograma de trabajo 2013-2016, según los porcentajes de avance registrados a diciembre de 2016.

4.2.2.- Se concluye que las labores propuestas para la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1, son fundamentalmente para habilitar a las personas usuarias que utilizarán los sistemas; por lo tanto, en su momento esta Dirección consideró que las actividades propuestas son de tipo más operativo y no de tipo profesional; sin embargo, la jefatura del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses no comparte esa categorización, y considera que debe ser una plaza con conocimiento de Ingeniería Industrial. Respecto a la categoría se está a la espera que la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana determine cuál es la más idónea.

En cuanto al puesto de Perita o Perito Judicial 2, la Jefatura del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses estima que únicamente se requiere para el primer semestre de este año, ya que estará realizando labores de contención para que el puesto técnico adquiera los conocimientos requeridos del sistema y pueda desempeñarse a futuro en las labores encomendadas.

4.2.3- Actualmente se están definiendo los parámetros de carga de trabajo idónea para los puestos e profesionales en informática, por lo que en el corto plazo se contará con información para evaluar el rendimiento del recurso que aún permanece y que debe realizar labores de desarrollo, puesta de producción, implantación, mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas instalados en los dos departamentos analizados.

## V Recomendaciones

5.1.- En cuanto a recursos se recomienda lo siguiente:

| Despacho | Cant. | Tipo de plaza | Condición actual | Recomen-dación | Período | Costo Estimado | Prioridad | Observa-ciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatización del Complejo de Ciencias Forenses |
| Unidad Tecnológica Informática, Oficina de Planes y Operaciones, OIJ | 2 | Profesional en Informática 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2018 | ¢ 74.898.000.00 | 1 | Mantenimiento y administración de 9 sistemas informáticos |
| Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses | 1 | Técnica o Técnico Administrativo 1 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2018 | ¢ 15.708.000.00 | 1 | Administración y mantenimiento de personas usuarias |

Nota: Se debe indicar que el costo considera los incrementos del 0,76% I SEM. 2017 - 1,46% II SEM. 2017, 1,50% I SEM. 2018 y 1,50% II SEM. 2018.

5.2.- Condicionamiento por el cual se otorgan los recursos (Impacto esperado)

5.2.1.- Las dos plazas de Profesional en Informática 2 de la Unidad Tecnológica Informática, de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, se otorgan de forma extraordinaria en el entendido que deben ejecutar labores de desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados por las personas usuarias de los sistemas; asimismo deberán atender el mantenimiento, administración y actualización constante de los nueve sistemas informáticos que conforman la “Automatización del Complejo de Ciencias Forenses”, principalmente, siendo las herramientas informáticas de soporte a la labor sustantiva de los departamentos de Laboratorio de Ciencias Forenses y de Medicina Legal. Se recomienda que continúen destacadas en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, como en la actualidad.

Debido a las restricciones presupuestarias para el 2018, se recomienda que la Unidad Tecnológica Informática de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ mantenga asignado el puesto ordinario de Profesional en Informática 2, para que funja como coordinadora/or del equipo de trabajo, ello sin que implique separarse de colaborar en las labores de mantenimiento y administración de los nueve sistemas informáticos.

5.2.2.- Con el fin de valorar la gestión de estos recursos, se recomienda utilizar el siguiente indicador de gestión:

- Solicitudes o reportes atendidos por el equipo de trabajo del Complejo de Ciencias Forenses / Total de solicitudes ingresadas al equipo de trabajo del Complejo de Ciencias Forenses.

Este indicador se utilizaría a partir del 2018, cuando se disponga de datos sobre la gestión de estos puestos en el 2017.

5.2.3.- En virtud de que la Dirección de Planificación está definiendo los parámetros de carga de trabajo por profesional en informática, se recomienda levantar la estadística de la carga de trabajo por profesional durante el presente año, para efectos de comparar estos resultados con los parámetros que esta Dirección definirá.

5.2.4.- Por su parte, con relación al Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, la plaza de Técnica o Técnico Administrativo 1 tendrá la administración y mantenimiento de las personas usuarias de los nueve sistemas informáticos, tanto a nivel de la Ciudad Judicial como de los juzgados de familia del país y de otras dependencias judiciales que así lo requieran, previa autorización de las jefaturas de los mencionados departamentos, según el sistema informático respectivo. Se adscribe a esta dependencia por concentrar el mayor número estimado de personas usuarias.

Asimismo, se mantiene la recomendación girada en el informe 2-PLA-DO-2016 que cita:

“ la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana revise si la categoría sugerida al puesto de Técnica o Técnico Administrativo 1 es la más idónea una vez iniciadas las labores encomendadas. Es importante señalar, que esta persona ejecutará las solicitudes de accesos a los sistemas que adjunten los vistos buenos de las jefaturas de oficina”.

Para valorar la gestión de este recurso, se recomienda utilizar el siguiente indicador de gestión:

- Solicitudes de inclusión, modificación o exclusión atendidas de permisos de personas usuarias / Total de solicitudes ingresadas (para el puesto de Técnica ó Técnico Administrativo 1).

El indicar propuesto se utilizará a partir del 2018, cuando se disponga de datos sobre la gestión del puesto en el 2017.

5.3.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

No se necesitan, por cuanto las plazas recomendadas vienen operando desde períodos anteriores. Además se aprovecharían los recursos asignados en la actualidad a otros puestos que no continuarían en el 2018.

5.4.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018

El presente estudio se apega a lo establecido en el Tema Estratégico N° 7 que indica:

“Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”

## VI Anexos

Anexo N° 1

Porcentajes de avance del Proyecto de Automatización del Complejo de

Ciencias Forenses (Periodo Febrero 2014 a Diciembre 2016)

Anexo N° 2

Cantidad de actividades atendidas por mes fuera del cronograma de trabajo2013-2016,

sobre el Sistema Informatizado del Departamento de

Laboratorio de Ciencias Forenses, durante el 2016

Anexo N° 3

Acta de Aceptación Final del Proyecto, detalle de los productos

alcanzados por el equipo destacado a diciembre de 2016.

Anexo N° 4

Requerimientos a los Sistemas Informatizados (Depto. Medicina Legal y Depto. Laboratorio Ciencias Forenses) que se encuentran pendientes

Anexo N° 5

Funciones para Técnica o Técnico Administrativo 1, adscrito

al Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses

# Footnotes

Drogas, balística, toxicología, ADN, entre otros.

Son solicitudes de nuevos requerimientos o modificación de requerimientos fuera del cronograma de trabajo 2013-2016.

Se requiere a la cantidad de incidentes, errores tanto en lo publicado en producción como lo que se está diseñando en pruebas que está en el cronograma.

En la elección de este puesto se solicitó criterio a la Licda. Carmen Quesada Chacón y al Lic. Luis Jiménez Fallas, por su orden Jefa de la Sección de Sistemas y Jefe del Área Informática de Gestión del II Circuito Judicial de San José, ya que al inicio se percibió alguna similitud con el puesto de Técnica o Técnico de Implantación; sin embargo ambos servidores coincidieron en que ese tipo de puesto no aplica para el escenario que se tendrá para el 2017 en el Complejo de Ciencias Forenses, donde los sistemas entrarán en pleno funcionamiento, según se establece en el informe 2-PLA-DO-2016.

Ver Anexo N°5 detalle de funciones que al día de hoy tiene asignada esta plaza, según correo remito el 1 ° de febrero del 2017.

Información remitida mediante correo electrónico del 1° de Febrero del 2017 por el Sr. Manuel Oreamuno Zepeda, Perito 2, Usuario Experto, Sistema Informatizado del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.

Son solicitudes de nuevos requerimientos o modificación de requerimientos fuera del cronograma de trabajo 2013-2016.

Se requiere a la cantidad de incidentes, errores tanto en lo publicado en producción como lo que se está diseñando en pruebas que está en el cronograma.

Con la participación del Lic. Roger Mata Brenes del Despacho de la Presidencia, el Lic. Walter Espinoza Espinoza, Director del OIJ, Lic. Gerald Campos Valverde, Subdirector del OIJ, Lic. Michael Soto Rojas, Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ; Lic. Martín Hernández Serrano, Jefe de la Sección de Soporte Técnico y la Máster Kattia Morales Navarro, Directora de la Dirección de Tecnología de Información.

Conocido por la Comisión Gerencial de tecnologías de la Información en sesión N° 7-16 del 19 de diciembre del 2016, artículo V; donde se acordó: “Aprobar el informe que antecede y acoger las recomendaciones que se indican, a saber: 1.) Actualizar la plataforma existente, por cuanto permite utilizar parte de la infraestructura que ya se dispone, el proceso de actualización sería un proceso transparente para el usuario final, con riesgos mínimos de no integración con el ECU y que se den problemas en la migración de las bases de datos, por lo que se considera que es la opción más viable para la institución de las tres alternativas analizadas. 2.) Realizar la contratación indicada bajo el amparo del Artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Contratación Administrativa, Inciso A, de oferente único, por cuanto no existe en el país otra empresa que brinde este servicio de actualización del sistema, más que la misma empresa a la cual se le adquirió el sistema inicialmente”.

Se compone de 9 sistemas, a saber: Sistema Automatizado del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses (SADCF); Sistema del Departamento de Medicina Legal (SIMEL); Patología; Rayos X; Agenda de citas de paternidad; Modulo de Seguridad; Traslado de objetos (cambio de ubicación de objetos y embalajes); Agente de alertas y Visualizador de órdenes judiciales.

Se refiere al “Proyecto de Automatización del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses”.

Corresponde al personal aquí analizado que conforma el “Equipo de Personas Usuarias Expertas”.

Drogas, balística, toxicología, ADN, entre otros.

Reunión realizada en el sitio de trabajo el 1° de Febrero 2016 con Lic. Róger Martínez Ruiz, Profesional en Informática 2, Licda. Nancy Rojas Lobo, Profesional en Informática 1;  Lic. Jesús A. Benavides Chacón, Profesional en Informática 1, todos adscritos a la Unidad Tecnológica Informática y el Sr. Manuel Oreamuno Zepeda, Perito Judicial 2 y la Sra. Mary Luz Torres Araya, Técnica Administrativa 1 del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.

A saber la Jefatura (20) y las secciones de Toxicología (22), Bioquímica (35), Química Analítica (23), Pericias Físicas (38), Biología Forense (19), Ingeniería Forense (19), Análisis de Escritura y Documentos Dudosos (18), e Imagen y Sonido Forense (17).

En la Jefatura (37) y las secciones Clínica Médico Forense (25), Patología Forense (37), Siquiatría y Sicología Forense (13), Unidad de Sicología (6), Medicina del Trabajo (6) y en 11 Unidades de Medicina Legal  (PISAV Pavas, San Carlos, Cartago, Liberia, Nicoya, Puntarenas, Quepos, Ciudad Neilly, Limón, Pococí y Guácimo y Pérez Zeledón) (37).

Se entrevistó al Ing. Allan Pow Hing Cordero, Profesional 2 de la Dirección de Planificación, que está desarrollando el informe sobre la Estructura de la Dirección de Tecnología de Información y donde se están definiendo los parámetros de desempeño de los profesionales en informática.

Son solicitudes de nuevos requerimientos o modificación de requerimientos fuera del cronograma de trabajo 2013-2016.

Se requiere a la cantidad de incidentes, errores tanto en lo publicado en producción como lo que se está diseñando en pruebas que está en el cronograma.

En la elección de este puesto se solicitó criterio a la Licda. Carmen Quesada Chacón y al Lic. Luis Jiménez Fallas, por su orden Jefa de la Sección de Sistemas y Jefe del Área Informática de Gestión del II Circuito Judicial de San José, ya que al inicio se percibió alguna similitud con el puesto de Técnica o Técnico de Implantación; sin embargo ambos servidores coincidieron en que ese tipo de puesto no aplica para el escenario que se tendrá para el 2017 en el Complejo de Ciencias Forenses, donde los sistemas entrarán en pleno funcionamiento, según se establece en el informe 2-PLA-DO-2016.

Ver Anexo N°5 detalle de funciones que al día de hoy tiene asignada esta plaza, según correo remito el 1° de Febrero del 2017.